# РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Општинска управа

# Број:404-178/2019-14/3

Датум: 10.09.2019. год

Димитровград

# ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

## Димитровград

Балканска 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова

(ЈНМВ бр. 3Р/19)

## ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

## ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград

Рок за достављање понуда: дана 19.09.2019. године, до 11:00 часова.

Датум отварања понуда:19.09.2019.  године, у 11:30 часова.

С А Д Р Ж А Ј

ОДЕЉАК                                                                    ПРЕДМЕТ

I	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

II    	УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН

III  	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У 	ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

III-a 	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У 	ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)

IV    	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

V  	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  понуђача о поштовању обавеза које произилазе из 	важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 	заштити животне средине

VI              ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

VII    	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VIII   	МОДЕЛ УГОВОРА

IX  	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Менично писмо и упутство за попуњавање менице

Предмер  радова

Укупан број страна документације:31

ОДЕЉАК  I

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив Наручиоца: Јопштинска управа општине Димитровград, Балканска 2, Димитровград

Интернет страница Наручиоца: (www.dimitrovgrad.rs)

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке:  Крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград

Назив и ознака из општег речника набавке:  радови на путевима – 45233140.

Број јавне набавке: ЈНМВ  3Р/19

Контакт особа: Наташа Каменов, e/mail: javnabdimitrovgrad@gmail.com; 010/361-108 лок 120.

- ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

1.  Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке  МАЛЕ вредности  (попуњен, потписан и печатом оверен) -Одељак III;

2.   Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале  вредности (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак III-а;

3.   Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак ИВ;

4.   Образац структуре цена (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак VI;

5.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак VII;

6.   МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак VIII;

7.  СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду).

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине (ако је то случај); (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак V

9. СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА који су исти или слични предмету јавне набавке, за период који није дужи од 8 година, са износима, датумима и листама наручилаца.

10.  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (у складу са тачком 28. – Средства финансијског обезбеђења)

- УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1)	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4)       да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Додатне услове из члана 76. став 2. ЗЈН:

1)	да располаже неопходним пословним капацитетом:

- списак најважнијих извршених радова на асфалтирању,  који су исти или слични предмету јавне набавке, за период који није дужи од 5 година, у минималном износу од 2.000.000,00 динара са пдв-ом, износима, датумима и листама  наручилаца ( потписан од стране одговорног лица понуђача).

У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

- ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. и додатних услова из 76. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1. Достављањем обрасца изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке  МАЛЕ вредности - Одељак III конкурсне документације за понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача);

2. Достављањем обрасца изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале  вредности (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) - Одељак III-а конкурсне документације (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу)

3. Додатни услов из члана 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем:

-  списка најважнијих извршених радова на асфалтирању, који су исти или слични предмету јавне набавке, за период који није дужи од 5 година, у минималном износу од 2.000.000,00 динара са пдв-ом са износима, датумима и листама  наручилаца.( потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача.)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право из члана 79. ст. 2 ЗЈН ("Службени гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15), да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у року од 6 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди , потпишу и печатом овере  изјаву:

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, и да понуђач гарантује да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред наведених услова, понуђачи су дужни да уредно потпишу и овере од стране овлашћеног лица понуђача .

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљане рукописом или коректором морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

- НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД, БАЛКАНСКА 2, Димитровград, са назнаком: "Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ  3Р/19 – НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуђач је у обавези да комплетан садржај понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – Понуда треба да буде повезана траком (јемствеником) у целину и запечаћена.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 19.09.2019. године до 11:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 19.09.2019. године у 11:30 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу јавних набавки.

Питања треба упутити на адресу ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД, БаЛКАНСКА 2, Димитровград, са назнаком: "За комисију за јавну набавку – питања у поступку ЈНМВ 3Р/19", послати факсом на тел. број: 010/361-110 или електронском поштом на адресу: javnabdimitrovgrad@gmail.com

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

- ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање  дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеном за подношење понуда наручилац не може да мења  нити да допуњује конкурсну документацију.

- ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима без ПДВ, припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима и укупну цену у динарима са ПДВ.

У обрасцу структуре цене понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу понуде мора бити иста као укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

- РОК  ЗА ИЗВРШЕЊА  РАДОВА

Извођач  се обавезује да  уговорене радове  изводи  према динамици коју  добије од Наручиоца и у зависности од временских услова.

14. РОК  И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац се обавезује да уговорену цену исплати Извршиоцу по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији за извршене радове, а најкасније 45 дана од дана пријема оверене ситуације за извршене радове.

Радови  се могу  извести у већем или мањем обиму у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.

15.  ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква  понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око, оквирно... и слично), таква понуда ће се сматрати неисправном.

16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Одељку I под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву из Одељка III-а ове документације.

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача,

попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради

утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколко добије претходну сагласност Наручиоца.

- ПОДНОШЕЊЕ  ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДА

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.- 4. ЗЈН наведене у Одељку I- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3 – под редним бројевима 1, 2, 3, и 4.

Додатне услове у погледу пословног капацитета из члана 76. став 2. ЗЈН понуђачи из групе испуњавају заједно.

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који  ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

20.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

21.  ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

22. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом критеријума "најнижа понуђена цена", уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене,  као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе краћи рок извршења услуге.

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене и исти рок извршења услуге,  као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе дужи рок плаћања.

23. СТРУЧНА ОЦЕНА  ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације .

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

4) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења

5) уколико понуда садржи друге недостатке  због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

24. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити, или дозволити  промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама (Заштита интегритета поступка и забрана радног ангажовања код понуђача);

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (ако се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан);

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

- ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

27.  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

28.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

28.1. - Средства финансијског обезбеђења које доставља понуђач приликом достављања понуде

1.  Гаранција за озбиљност понуде: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, која ће представљати  средство обезбеђења за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на попуну у износу од  10% од вредности понуде без ПДВ.

Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

Предметна меница за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, који буде изабран као најповољнији, из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у року који одреди Наручилац.

Понуђачима чија понуда није изабрана као најповољнија или чија понуда није прихватљива или одговарајућа, предметна меница за озбиљност понуде биће враћена након што Наручилац закључи уговор са изабраним понуђачем - личним преузимањем уз прописно потписано и оверено печатом овлашћење у просторијама Наручиоца или путем поште, при чему је понуђач у обавези да пошаље писмену сагласност за слање предметне менице поштом на факс 010/361-110.

28.2.- Средство финансијског обезбеђења  доставља најповољнији понуђач приликом закључења уговора-

1.  За добро извршење посла: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.

Меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

2.  За отклањање недостатака у гарантном року: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у износу  од 10% вредности уговора без ПДВ.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року, активираће се у случају да Испоручилац не изврши  обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета набавке у гарантном року.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 3 дана након истека гарантног рока.

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

Подношењем менице за добро извршење посла и менице за отклањање недостатака у гарантном року аутоматски престаје важење менице за озбиљност понуде, која ће на писани захтев бити враћена понуђачу.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

29. Поверљивост података

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

30.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе ст. 3. и 4. члана 149. не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од  60.000,00 динара:

1) број жиро рачуна: 840-30678845-06,

2) шифра плаћања 153 или 253

3) позив на број: 97 50-016,

4) сврха уплате: Републичка административна такса, ЈН број 3Р/19

5) назив наручиоца,

6) корисник: Буџет Републике Србије.

7) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе,

8) потпис овлашћеног лица банке.

Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора да:

1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке,

2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована),

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе; Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15).

# ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

## Димитровград

Балканска 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова

Крпљење ударних рупа у на територији општине Димитровград

ОДЕЉАК II

| УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76. ЗЈН УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 и 76. ЗЈН |  |  |
| --- | --- | --- |
| За понуђача | За подизвођача (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу) | За носиоца посла групе понуђача и све учеснике у заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача) |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кр 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом |
| ДОКАЗ: - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности - одељак III конкурсне документације (у складу са чл. 77 став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15)) - списак најважнијих извршених радова на асфалтирању, који су исти или слични предмету јавне набавке, за период који није дужи од 5 година, у минималном износу од 2.000.000,00 динара са пдв-ом са износима, датумима и листама наручилаца Напомена: Понуђач који подноси понуду самостално или са подизвођачем мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3, 4, | ДОКАЗ: - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче) - одељак III-а конкурсне документације (у складу са чл. 77 став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15)) Напомена: Подизвођач мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3. | ДОКАЗ: - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности - одељак III конкурсне документације (у складу са чл. 77 став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15)) - списак најважнијих извршених радова на асфалтирању ,који су исти или слични предмету јавне набавке, за период који није дужи од 5 година, у минималном износу од 2.000.000,00 динара са пдв-ом, са износима, датумима и листама наручилаца Напомена: Сваки од учесника у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4,. |

ОДЕЉАК III

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________________  из _________________________,

Адреса: ________________________________________________, Матични број: ____________________.

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 3Р/19 - Крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград, и то да:

1)	је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)	он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)	је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4)      има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4., ( услов под редним бројем 4., чланови групе понуђача испуњавају кумулативно)

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомене:

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

ОДЕЉАК  III-а

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ( ЗА ПОДИЗВОЂАЧА )

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач ____________________________________________________  из _______________________,

Адреса: ________________________________________________, Матични број: ____________________,

ПИБ: _______________________, Овлашћено лице: _____________________________________________,

Број рачуна: _______________________________________ Телефон/факс: _________________________,

Особа за контакт: _______________________________________E-мaил: ______________________________,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ  3Р/19 - Крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград, и то:

1)	је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)	он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)	је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача).

ОДЕЉАК   IV

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВА

Изјављујемо да понуду број _________________ од ____________ 2018. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке број ЈНМВ 3Р/19 - Крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:     	             		                  Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________                                                 __________________________________

ОДЕЉАК   V

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 3Р/19 - Крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да  немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:______________________ Име и презиме овлашћеног лица ____________________________ Потпис овлашћеног лица ____________________________

Образац потписује  овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује овлашћени  члан групе понуђача.

ОДЕЉАК VI

Образац структуре цене

| рб | Назив | Цена радова из понуде без ПДВ | Припадајући ПДВ у складу са законом о ПДВ | Цена радова из понуде са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград |  |  |  |

Радови  се могу  извести у већем или мањем обиму у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.

Упутство за попуњавање:

- у колони 3 уписати цену  из понуде без ПДВ

- у колони 4 уписати припадајући ПДВ у складу са законом о ПДВ

- у колони 5 уписати цену  са ПДВ

Напомена 1: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Напомена 2.: Уписати цене по свим позицијама како је тражено.

Напомена 3.: Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који попуни све колоне и упише цене за све ставке како је предвиђено у табели.

Број обрасца структуре цене:__________________	                     			       Потпис

Датум:_________________  	           		  одговорног лица понуђача

____________________________

(напомена: попунити, потписати )

ОДЕЉАК VII

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._____________ од ________________ за јавну набавку број  ЈНМВ  3Р/19 - Крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград

| Назив понуђача : _____________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: ___________________________________________________________________ |  |
| Матични број: ______________________________ | ПИБ: __________________________________________ |
| Овлашћено лице: _____________________________________________________________________________ |  |
| Особа за контакт: _____________________________________ E-мaил: ________________________________ Број телефона: _________________________________ Телефакс : __________________________________ |  |
| Број рачуна понуђача: _______________________________________________________________________ |  |
| Понуда се подноси (заокружити): а) самостално б) понуда са подизвођачем: в) заједничка понуда |  |
| Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима): 1. У извршењу предмета набавке подизвођач: ____________________________________________________ адреса ____________________________________, матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: _______________________________________, број телефона: ________________________, е-мaил:___________________________________, број рачуна: _______________________________________, са ______% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: ___________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ |  |
| 2. У извршењу предмета набавке подизвођач: ____________________________________________________ адреса ____________________________________, матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: _______________________________________, број телефона: _______________________, е-мaил:___________________________________, број рачуна: ______________________________________, са ______% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ |  |
| 3. У извршењу предмета набавке подизвођач: ____________________________________________________ адреса ____________________________________, матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: _______________________________________, број телефона: _______________________, е-мaил:___________________________________, број рачуна: ______________________________________, са ______% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: __________________________________________ |  |
| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): 1._________________________________________, адреса: _________________________________________, матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________, особа за контакт: _________________________________________, е-мaил:_____________________________, овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________. |  |
| 2. ________________________________________, адреса: __________________________________________, матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________, особа за контакт: _________________________________________, е-мaил:_____________________________, овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________. |  |
| 3. ________________________________________, адреса: __________________________________________, матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________, особа за контакт: _________________________________________, е-мaил:_____________________________, овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________. |  |
| Напомена:Радови се могу извести у већем или мањем обиму у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке која су обезбеђена у Одлуком о буџету општине Димитровград за 2019.год. Укупна понуђена цена без ПДВ по датом обрасцу структуре цена износи ______________________ динара. Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи __________________________ динара. Укупна понуђена цена са ПДВ по датом обрасцу структуре цена износи _______________________ динара. Рок важења понуде (минимално 30 дана): _______ дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. Рок завршетка радова : Извођач се обавезује да уговорене радове изводи према динамици коју добије од Наручиоца и у зависности од временских услова. Начин плаћања: Наручилац се обавезује да уговорену цену исплати Извршиоцу по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији за извршене радове у року од ________ дана од дана пријема оверене ситуације за извршене радове.(најдуже 45дана) Гарантни рок: _______год. од дана потписивања записника о коначној примопредаји радова. Саставни део понуде је образац структуре цена. |  |
| Датум: | Потпис овлашћеног лица понуђача: |

ОДЕЉАК    VIII

МОДЕЛ    УГОВОРА

Крпљење ударних рупа у граду и приградским насељима

Уговорне стране:

Општина Димитровград , Балканска 2, Димитровград, које заступа председник општине Владица Димитров,  (у даљем тексту: Наручилац)

Подаци о Наручиоцу:

ПИБ:101045378

Матични број: 06867804

и

________________________________, са седиштем _____________

ул. ____________________________, које заступа Немања Станковић (у даљем тексту: Добављач).

Подаци о Добављачу:

ПИБ:

Матични број:

Број рачуна:

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи:

Заједничка понуда са: _______________________________________, са седиштем

_______________________, ПИБ______________, матични број ______________.

За подизвођача _______________________________________, са седиштем

_______________________, ПИБ______________, матични број ______________.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу)

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности Бр. 3Р/19, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 11.09.2019.год., чији је предмет крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград.

-да је понуђач доставио понуду број _________ од _____.2019. године, која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

-да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ______________ од ____.2019. год. изабрао понуђача ________________________________________ за извођење радова на  крпљењу ударних рупа на територији општине Димитровград.

-да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15);

Предмет Уговора

Члан 1.

Наручилац је, у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности  бр. 3Р/19 , по позиву објављеном на Порталу управе за јавне набавке,  дана 11.09.2019. године, изабрао Добављача  ____________________________ као најповољнијег понуђача за извођење радова на Крпљењу ударних рупа на територији општине Димитровград.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Добављач се обавезује да обезбеди радну снагу, техничку опрему, материјал, грађевинску и другу опрему,  као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи  за позицију 1. ,    ____________  динара без ПДВ-а, односно _____________ динара, са ПДВ-ом,  за позицију 2.,    ____________  динара без ПДВ-а, односно _____________ динара, са ПДВ-ом,  за позицију 3. ,    ____________  динара без ПДВ-а, односно _____________ динара, са ПДВ-ом,  за позицију 4. ,    ____________  динара без ПДВ-а, односно _____________ динара, са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена  из усвојене понуде Добављача број ______ од ____.2019.године.

Радови  се могу  извести у већем или мањем обиму у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке  која су предвиђена у Одлуком о буџету општине Димитровград за 2019.год., у разделу 5- општинска управа, Програм 0701- организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, активност 0002 - управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функционална класификација 451, позиција 79, ПА 0002, економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање, која износе 1.916.666,00 динара без пдв-а односно 2.300.000,00 динара са пдв-ом.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена

обухвата и трошкове, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Наручилац се обавезује да уговорену цену исплати Извршиоцу по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, 45 дана од дана пријема оверене ситуације за извршене радове.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Добављач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Добављач признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 4.

Извођач  се обавезује да  уговорене радове  изводи  према динамици коју  добије од Наручиоца и у зависности од временских услова.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац  предао Извођачу техничку документацију,

- да је Наручилац  Решењем одредио стручни надзор.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног

стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Добављача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Добављача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Добављач.

Захтев за продужење рока извршења радова Добављач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум. Уговорени рок ће се сматрати прећутно продуженим из разлога наведених у ставу 1 овог члана и уколико Наручилац по благовремено поднетом оправданом захтеву Добављача за продужење рока, не приступи, до истека коначног рока за завршетак радова, закључењу Анекса овог уговора. Добављач се обавезује да, и по истеку тог рока, на први позив Наручиоца приступи закључењу Анекса овог уговора.

У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 6.

Уколико Добављач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Добављач морају да докажу.

Обавезе Добављача

Члан 7.

Добављач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Добављач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на терену и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-  да обезбеди безбедност свих лица приликом извођрња радова, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;

-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Добављач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца

- да приликом потписивања уговора достави за добро извршење посла: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.

Меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

- да након завршетка радова достави меницу за отклањање недостатака у гарантном року: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у износу  од 10% вредности уговора без ПДВ.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року, активираће се у случају да Испоручилац не изврши  обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета набавке у гарантном року.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 3 дана након истека гарантног рока.

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

Обавезе Наручиоца

Члан 8

Наручилац  се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2 и 3. овог Уговора, и да од Добављача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Добављача.

Наручилац се обавезује да уведе Добављача у посао.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и Добављачем радова.

Осигурање и гаранције

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Добављач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет

овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене

материјале.

Извођење уговорених радова

Члан 10.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Примопредаја изведених радова

Члан 11.

Добављач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца  и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник .

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Добављача. Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Добављач  мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Добављач  не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Добављача  радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Коначни обрачун

Члан 12.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун врши се по примопредаји изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 13.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Добављач  касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као

и ако Добављач  не изводи радове у складу са предмером и предрачуном или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико Добављач ч не поступи у складу са чланом 5. став 3 односно не приступи закључењу Анекса овог уговора;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту

посла и квалитету наведеном у понуди , а Добављач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 14.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за

његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора

ангажује другог извођача. Добављач  је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној

страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да

садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Добављач  је дужан да изведене радове обезбеди од

пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о

стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна

страна која је одговорна за раскид уговора.

Остале одредбе

Члан 15.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 16.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   предмер и предрачун радова

-   понуда Извођача бр. 111 од 18.04.2018. године.

Члан 17.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 18.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ						ДОБАВЉАЧ

Општина Димитровград

Председник

______________________________		          __________________________        	Владица Димитров

ОДЕЉАК   IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________ од ___________.2019.год. за ЈНМВ 3Р/19  - Крпљење ударних рупа на територији општине Димитровград.

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| УКУПНО динара: |  |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из Одељка IX, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум:     	             		                       Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________                                         __________________________________

МЕНИЧНО ПИСМО (ОВЛАШЋЕЊЕ) - Ф О Р М А

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

| Дужник: |  | ( унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице ) |
| --- | --- | --- |
| Матични број: |  |  |
| ПИБ: |  |  |
| Број рачуна: |  |  |

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

-  за корисника бланко сопствене  менице -

| Корисник: | ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД Балканска 2, Димитровград ( у даљем тексту: Поверилац ) |
| --- | --- |

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број ___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 10%, од вредности понуде без ПДВ, за озбиљност понуде по предмету јавне набавке број ЈНМВ   ЈНМВ  3Р/19.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника ____________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД,  БАЛКАНСКА 2, Димитровград.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________  (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

|  |  | Издавалац менице |
| --- | --- | --- |
| (место и датум) |  | (печат и потпис овлашћеног лица) |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ

НАПОМЕНА:  Попунити само поље број 6, и то:

-   ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА (мора бити истоветан као на депо картону), и

-   ПЕЧАТ,

али тако да текст или печат ниједним својим делом не излазе из фиктивног оквира са слике, односно не прелазе на бели оквир менице.

Датум:     	             		                                     Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________                                                     __________________________________

| ОПИС РАДОВА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НА КРПЉЕЊУ УДАРНИХ РУПА,ПРЕКОПА И ДЕФОРМАЦИЈА НА КОЛОВОЗИМА |  |  |  |  |
| У 2019. ГОД. |  |  |  |  |
| Ред. | Опис позиције | Јед. |  | Цена по |
| бр. |  | мере |  | јед. мере |
| 1 | Машинско опсецање ивица ударних рупа, |  |  |  |
|  | прекопа и деформација на коловозном застору д = 6-8 см, |  |  |  |
|  | ручни ископ материјала из оивичене ударне рупе, |  |  |  |
|  | утовар и одвоз шута на депонију do 2 km, отпрашивање, |  |  |  |
|  | прскање и премазивање припремљених површина |  |  |  |
|  | битуменском емулзијом у количини од 0,2 до 0,5 кг/м². |  |  |  |
|  | Обрачун по m² комплетно припремљене површине. | m² |  |  |
| 2 | Машинско опсецање ивица ударних рупа, |  |  |  |
|  | прекопа и деформација на коловозном застору и подконструкцији д = 30 до 35 см, |  |  |  |
|  | ручни ископ материјала из оивичене ударне рупе, |  |  |  |
|  | замена тампона туцаником и стабилизација подлоге |  |  |  |
|  | до потребне збијености д = 30 см, |  |  |  |
|  | утовар и одвоз шута на депонију do 2 km, отпрашивање, |  |  |  |
|  | прскање и премазивање припремљених површина |  |  |  |
|  | битуменском емулзијом у количини од 0,2 до 0,5 кг/м². |  |  |  |
|  | Обрачун по m² комплетно припремљене површине. | m² |  |  |
| 3 | Крпљење ударних рупа, прекопа и деформација |  |  |  |
|  | на асфалтним коловозима и тротоарима |  |  |  |
|  | у граду Димитровграду и приградским насељима, |  |  |  |
|  | готовом асфалтном масом од кречњачког агрегата |  |  |  |
|  | типа АВ 11. |  |  |  |
|  | Обрачун по тони комплетно уграђене асфалтне масе. | т |  |  |
| 4 | Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина |  |  |  |
|  | на коловозу, ширине до 15 мм и дубине до 5 см врућом |  |  |  |
|  | битуменском масом. Ручно заливање опсечених ивица на ударним рупама, ширине 25 мм и дебљине 3 мм врућом битуменском масом. |  |  |  |
|  | Позиција обухвата: Набавку битуменске масе и песка |  |  |  |
|  | за посипање, превоз материјала, компресора и радника, |  |  |  |
|  | издувавање пукотина компримованим ваздухом, заливање |  |  |  |
|  | битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање |  |  |  |
|  | саобраћаја. Обрачун по m´. | m´ |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а:               _______________________

ПДВ-е:		             _______________________

СВЕГА са ПДВ-ом:              _______________________

Датум:     	             		                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________                                         __________________________________

Радови  се могу  извести у већем или мањем обиму у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке  која су обезбеђена Одлуком о буџету општине Димитровград за 2019.год.