Назив и адреса наручиоца: Општина Димитровград – Општинска управа

Врста наручиоца: државни орган

Интернет страница наручиоца:www.dimitrovgrad.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

- Врста предмета набавке: радови, (додатни радови.)

- Опис предмета набавке:  Додатни радови на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине и просторија „услужног центра“ општине.

- Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:- завршни грађевински радови – 45400000

- Број и датум закључења првобитног уговора: Општина Димитровград – Општинска управа склопила је уговор о извођењу радова на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине Димитровград  и просторија „услужног центра“ општине број  400-656/2017-16 од 08.06.2017.године са: СГР „Ваша кућа“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду, ул. Балканска 2, које заступа  Јован Ружић, матични број: 50453693, ПИБ: 100610815.

- Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Поступак се покреће на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. Разлози за примену овог поступка су: Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности радова број 1Р/17, наручилац - Општина Димитровград је склопила уговор, са извођачем радова СГР „Ваша кућа“, Димитровград, о извођењу радова на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине Димитровград и просторија „услужног центра“ општине број 400-656/2017-16 од 08.06.2017.године.

- Током извођења радова јавила се потреба за извођењем додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова није већа од 14,7% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

- (1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или

- (2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

- Предметни радови нису могли бити предвиђени првобитним предмером и предрачуном јер се ради о непредвиђеним/додатним радовима за које наручилац није могао знати приликом израде предмера и предрачуна.

- Потреба за додатним радовима се јавила након демонтаже подова од ламинатa и патоса на подконструкцији. Отварањем постојећих подних слојева испоставило се да испод истих постоји слој шута и шљаке, просечне дебљине d=6 цм. Ове радове није било могуће предвидети пројектом и предмером и предрачуном радова, јер нису били видљиви, а за постојећи објекат не постоји архивски пројекат из кога би се могло видети како су рађени подни слојеви. Шут и шљаку је потребно изнети из објекта и одвести на градску депонију. Након демонтаже свих подних слојева јавила се висинска разлика између пода ходника и пода у канцеларијама у висини од 11 cm до 14 cm. Да би се смањила велика висинска разлика неопходно је урадити слој стиродура d=3+2 cm и цементну кошуљицу просечне дебљине d=5 цм. Самим тим ће се обезбедити звучна изолација између спратова објекта и функционално коришћење канцеларијског простора. Према уговору бр. 400-656/2017-16 предвиђена је израда рабициране цементне кошуљице дебљине d=3 цм. Због повећања дебљине цементне кошуљице (просечна дебљина d=5 цм) потребно је исту армирати арматурном мрежом Q131, како не би дошло до њеног пуцања.

- Заменом старих прозора новом алуминијумском столаријом дошло је до оштећења и кривљења постојећих прозорских окапница и није могућа њихова поновна употреба. Додатним радовима је предвиђено да се ураде нове прозорске окапнице од пластифицираног лима, као и подпрозорске даске са унутрашње стране прозора да не би дошло до оштећења унутрашњих зидова. Нове прозорске окапнице на фасади је неопходно урадити како не би дошло до квашења, прљања и оштећена фасадних зидова.

- У предмеру и предрачуну радова горе наведени радови нису били дати и самим тим су били непредвидљиви са аспекта уговорне документације. Тек са почетком извођења радова на објекту јавила се потреба за додатним радовима. Сами радови су специфични јер су у питању радови на одржавању објекта старости веће од 60 година.

- Позив за подношење понуда наручилац доставља: Позив за подношење понуде се упућује СГР „Ваша кућа“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду, ул. Балканска 2, које заступа  Јован Ружић, матични број: 50453693, ПИБ: 100610815..

- Лице за контакт: Наташа Каменов, тел. 010/361108 лок. 120, mаil: javnabdimitrovgrad@gmail.com