| Наручилац | Општина Димитровград – Општинска управа |
| --- | --- |
| Адреса | Балканска 2 |
| Место | Димитровград |
| Број одлуке | 404-230/2017-14/8 |
| Датум | 28.09.2017.год. |

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 404-230/2017-14/7 од 25.09.2017.год., овлашћено лице наручиоца , начелник Општинске управе општине Димитровград,  доноси:

О Д Л У К У

о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда  понуђача -  СГР „Ваша кућа“ Димитровград, Балканска бр. 6, 18320 Димитровград, број  понуде заведене код понуђача 7/11 од 19.09.2017. године, односно 404-238 /2017-14 од 19.09.2017. год. заведене код наручиоца у Општини Димитровград.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 14.09.2017.год. донео одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, бр.13Р/17, за јавну набавку радова: Додатни радови на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине и просторија „услужног центра“ општине, назив и ознака из општег речника набавке: - завршни грађевински радови – 45400000.

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је члан  36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама ЗЈН („Сл.гл.РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Разлози за примену овог поступка су: Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности радова број 1Р/17, наручилац - Општина Димитровград је склопила уговор, са извођачем радова СГР „Ваша кућа“, Димитровград, о извођењу радова на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине Димитровград и просторија „услужног центра“ општине број 400-656/2017-16 од 08.06.2017.године.

Током извођења радова јавила се потреба за извођењем додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова није већа од 14,7% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Предметни радови нису могли бити предвиђени првобитним предмером и предрачуном јер се ради о непредвиђеним/додатним радовима за које наручилац није могао знати приликом израде предмера и предрачуна.

Потреба за додатним радовима се јавила након демонтаже подова од ламинатa и патоса на подконструкцији. Отварањем постојећих подних слојева испоставило се да испод истих постоји слој шута и шљаке, просечне дебљине d=6 цм. Ове радове није било могуће предвидети пројектом и предмером и предрачуном радова, јер нису били видљиви, а за постојећи објекат не постоји архивски пројекат из кога би се могло видети како су рађени подни слојеви. Шут и шљаку је потребно изнети из објекта и одвести на градску депонију. Након демонтаже свих подних слојева јавила се висинска разлика између пода ходника и пода у канцеларијама у висини од 11 cm до 14 cm. Да би се смањила велика висинска разлика неопходно је урадити слој стиродура d=3+2 cm и цементну кошуљицу просечне дебљине d=5 цм. Самим тим ће се обезбедити звучна изолација између спратова објекта и функционално коришћење канцеларијског простора. Према уговору бр. 400-656/2017-16 предвиђена је израда рабициране цементне кошуљице дебљине d=3 цм. Због повећања дебљине цементне кошуљице (просечна дебљина d=5 цм) потребно је исту армирати арматурном мрежом Q131, како не би дошло до њеног пуцања.

Заменом старих прозора новом алуминијумском столаријом дошло је до оштећења и кривљења постојећих прозорских окапница и није могућа њихова поновна употреба. Додатним радовима је предвиђено да се ураде нове прозорске окапнице од пластифицираног лима, као и подпрозорске даске са унутрашње стране прозора да не би дошло до оштећења унутрашњих зидова. Нове прозорске окапнице на фасади је неопходно урадити како не би дошло до квашења, прљања и оштећена фасадних зидова.

У предмеру и предрачуну радова горе наведени радови нису били дати и самим тим су били непредвидљиви са аспекта уговорне документације. Тек са почетком извођења радова на објекту јавила се потреба за додатним радовима. Сами радови су специфични јер су у питању радови на одржавању објекта старости веће од 60 година.

Број и датум закључења првобитног уговора : Разлози за упућивање позива наведеном лицу: Општинска управа склопила је уговор о извођењу радова на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине Димитровград  и просторија „услужног центра“ општине број  400-656/2017-16 од 08.06.2017.године са: СГР „Ваша кућа“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду, ул. Балканска 6, које заступа  Јован Ружић, матични број: 50453693, ПИБ: 100610815.

Основни подаци о лицу коме је наручилац упутио позив за подношење понуде: СГР „Ваша кућа“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду, ул. Балканска 6, које заступа  Јован Ружић, матични број: 50453693, ПИБ: 100610815.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда. Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-230/2017-14/7 од 25.09.2017.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

- Подаци о јавној набавци:

| Предмет јавне набавке | Додатни радови на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине и просторија „услужног центра“ општине, назив и ознака из општег речника набавке: - завршни грађевински радови – 45400000 |
| --- | --- |
| Редни број јавне набавке | 13Р/17 |
| Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) | 318.000,00 динара |
| Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) | 317.793,00 динара |
| Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) | 381.351,60 динара |

Средства за наведену набавку предвиђена су Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017.год. Раздео  5, глава 5- општинска управа, пројекат 0602-П2 -Инвестиционо одржавање просторија на другом спрату зграде општине, функција 130- опште услуге, позиција 56, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање и позиција 57, економска класификација 512 машине и опрема и Решењем о употреби средстава из текуће резерве број 400-570/2017-16 од 10.05.2017. год.

Предметна набавка се налази у V Измени и допуни плана набавки за 2017. годину у делу -  радова, под редним бројем 1.3.13. , процењене вредности у износу од 318.000,00 динара без ПДВ-а.

Благовремено, тј. до дана 19.09.2017. године до 12,00 сати, пристигле су понуде следећих понуђача :

| Редни број | 6. Број под којим је понуда заведена | 7. Назив или шифра понуђача | Датум пријема | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 404-238 /2017-14 | СГР „Ваша кућа“ Димитровград, Балканска бр. 6, 18320 Димитровград | 19.09.2017 | 10.40 |

Понуђач: СГР „Ваша кућа“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду, ул. Балканска 2 понудио је цену од 317.793,00 динара без ПДВ-а, односно 381.351,60 динара са ПДВ-ом.

- Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

| Број под којим је понуда заведена | Подносилац понуде | Разлози за одбијање понуде |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

- Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

| Назив/име понуђача |  | Понуђена цена (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. СГР „Ваша кућа“ Димитровград | 317.793,00 динара |

I- Први круг преговарања представља цена из понуде. Након отварања понуде, комисија уписује цену коју је понуђач дао у I  кругу преговарања, и понуђена цена у I- првом кругу преговарања износи:

Цена у првом кругу преговарања износи 317.793,00 динара без ПДВ-а, односно 381.351,60 динара са ПДВ-ом.

Подаци из понуде  који се могу нумерички приказати:

Начин плаћања: Исплата ће се вршити по испостављању оверених ситуација, сачињених  на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаних од стране стручног надзора Наручиоца .

- Рок за исплату привремених ситуација за радове износи 7 дана од дана пријема оверене ситуације (не може бити дужи од 45 дана)

Важност понуде: износи 30 дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).

Рок извођења радова: износи 5 радних дана од дана увођења у посао (не може бити дужи од 5 дана).

У цену су урачунати сви зависни трошкови до места извођења радова.

Понуда се односи на целокупну набавку.

Прихватамо све услове наведене у моделу уговора.

Гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје изведених радова.  (не краће од 2 године)

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Понуђач уз понуду прилаже  прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.

- Комисија констатује да је понуда уредно потписана и оверена од стране понуђача.

Прешло се на други круг преговарања.

II- У другом кругу преговарања представнику понуђача дат је образац за уписивање цене за  други круг преговарања и коверта. Понуђач је уписао цену на обрасцу за преговарање и предао ковертирану понуду председнику комисије. После предаје ковертиране понуде, чланови Комисије отварили су затворену понуду и наглас прочитали цену.

После другог круга преговарања  понуђач је понудио следећу цену:

Цена у II- другом кругу преговарања износи 317.793,00 динара без ПДВ-а, односно 381.351,60 динара са ПДВ-ом.

Прешло се на трећи круг преговарања.

III- У трећем кругу преговарања представнику понуђача дат је образац за уписивање цене за трећи круг преговарања и коверта. Понуђач је уписао цену на обрасцу за преговарање и предао ковертирану понуду председнику комисије. После предаје ковертиране понуде, чланови Комисије отварили су затворену понуду и наглас прочитали цену.

После трећег круга преговарања  понуђач је понудио следећу цену:

Цена у III-трећем кругу преговарања износи 317.793,00 динара без ПДВ-а, односно 381.351,60 динара са ПДВ-ом.

С обзором да је поступку преговарања присуствовао само један понуђач   СГР „Ваша кућа“ Димитровград, цена коју је понуђач дао у I-првом кругу преговарањапонуди износи   317.793,00 динара без ПДВ-а, односно 381.351,60 динара са ПДВ-ом.

Цена коју је понуђач дао у II-првом кругу преговарања износи 317.793,00 динара без ПДВ-а, односно 381.351,60 динара са ПДВ-ом.

Цена коју је понуђач дао у III-првом кругу преговарања износи  317.793,00 динара без ПДВ-а, односно 381.351,60 динара са ПДВ-ом.

Комисија констатује да коначна понуда понуђача СГР „Ваша кућа“ Димитровград, након трећег круга преговарања износи  317.793,00 динара без ПДВ-а, односно 381.351,60 динара са ПДВ-ом.

- Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

1. СГР „Ваша кућа“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду, ул. Балканска 2

и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СГР „Ваша кућа“ Димитровград, Балканска бр. 6, 18320 Димитровград, број  понуде заведене код понуђача 7/11 од 19.09.2017. године, односно 404-238 /2017-14 од 19.09.2017. год. заведене код наручиоца у Општини Димитровград.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:

Начелник општинске управе

општине Димитровград

________________________

Гајомир Ђорђевић, дипл.прав.