Назив наручиоца: Општина Димитровград

Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе

Редни број набавке: 1.3.14

Број: 404-190/2018-16

Датум: 03.08.2018.

Адреса: Балканска бр.2 18320 Димитровград

Интернет страница наручиоца: www.dimitrovgrad.rs

Председник општине Димитровград, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке број 14Р/17  - Извођење радова на санацији објекта Дома за смештај старих лица у Димитровграду, назив и ознака из општег речника набавке:

45453000 – ремонтни и санациони радови;

45262000 – посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову;

45400000 – завршни грађевински радови;

45350000 – машински радови;

45311100 – радови на постављању електричних инсталација доноси:

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци Извођење радова на санацији објекта Дома за смештај старих лица у Димитровграду закључен између Општине Димитровград  (заводни број Наручиоца: 400-1386/2017-16 од 12.12.2017. године) и извођача радова КИМТИМ ДОО Пирот (заводни број Извођача радова: 111/17Г од 12.12.2017. године);

Првобитна вредност уговора је била 31.171.725,00 без пдв-а, односно 37.406.070,00 са обрачунатим пдв-ом.

Измењена вредност уговора ће бити 32.726.775,00  без пдв-а, односно 39.266.130,00 са обрачунатим пдв-ом.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Чланом 16. Уговора предвиђено је да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%;

У току извођења радова појавила се потреба за непредвиђеним радовима о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца;

Износ је усвојен на основу Допунске понуде 7/18 од 12.07.2018. године, на коју су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност;

Уговорне стране утврђују да цена непредвиђених радова износи: 1.555.050,00 динара без ПДВ (словима: милионпетстопедесетпетхиљадапедесетдинара), што представља 4,98 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Допунском понудом бр. 7/18 од 12.07.2018. године.

ЗА НАРУЧИОЦА Општина Димитровград Председник

Владица Димитров МП.