РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  КОМУНАЛАЦ
За период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године
Димитровград, март 2026

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Општина Димитровград
Балканска  2, 
18320 Димитровград
ПИБ: 101045378
Матични број: 06867804
II. СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград
Седиште: Димитровград, Балканска 30
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07299974
ПИБ: 100610690

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01. до 31.12.2025. године:
	Табела 1.
	
	
	
	
	
	у 000 динара

	Ред.
	Јавно предузеће/друштво капитала
	Укупни приходи
	Укупни расходи
	Нето добитак

	бр.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	План
	Реализација
	План
	Реализација
	План
	Реализација

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЈП „Комуналац“ Димитровград
	536.947,00
	441.280,00
	531.718,00
	478.653,00
	1.939,00
	-37.667,00

	
	УКУПНО
	536.947,00
	441.280,00
	531.718,00
	478.653,00
	1.939,00
	-37.667,00


	Табела 2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Број запослених
	Средства за зараде
	Субвенције
	Кредитна

	Р.
	Јавно предузеће/друштво        капитала
	
	
	(Бруто I)
	
	
	задуженост

	
	
	
	
	
	
	
	
	Стање на дан 

	бр.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	План
	Реализација
	План
	Реализација
	План
	Реализација
	30.09.2025. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЈП „Комуналац“ Димитровград
	163
	158
	248.276.245
	243.014.939
	   0,00
	0,00
	0,00

	
	УКУПНО
	163
	158
	248.276.245
	243.014.939
	   0,00
	0,00
	0,00


¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: 
Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанскеи димњачарске услуге; зоо-хигијенска служба; грађевинске послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.
Годишњи програм пословања: 
1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2025. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2025. годину, од 18.12.2024., број решења 06-368/2024-17/10-11 (Сл лист Општине Димитровград 39/24)
2. Решење о давању сагласности на измену програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2025. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2025. годину, од 30.06.2025., број решења 06-160/2025-17/14-20 (Сл лист Општине Димитровград 30/25)
3. Решење о давању сагласности на другу измену програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2025. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2025. годину, дана 03.10.2025. , број решења 06-275/2025-17/16-2.
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњачарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, грађевинских радова,  комуналне  таксе  од  граничног  прелаза,  прихода  од  ВЦ-а,  украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и слично. Све своје активности и инвестиције предузеће финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности или краткорочним задуживањем у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.
Пословање предузећа и активности предвиђене Програмом пословања се спроводе кроз пет радних јединица подељених даље на погоне и службе. Радне јединице су: РЈ Водовод и канализација (ПОВ Белеш) – дистрибуција воде, одржавање водоводне мреже, канализације и пружање услуга трећим лицима; РЈ Чистоћа (погон јавна хигијена, погон зеленило, погон градско гробље и погон зоохигијенска служба) – одржавање јавних и зелених површина, сакупљање и одвоз комуналног и рециклабилног отпада, пружање пијачних, гробљанских и димљичарских услуга, услуге трећим  лицима и сл; РЈ Услужне делатности (погон машински парк и грађевински погон) – извођење грађевинско-занатских радова; РЈ Гранични прелаз – одржавање граничног прелаза; и РЈ Заједничке службе (општи,правни послови и служба самозаштите, служба рачуноводства и комерцијално-инкасантска и магацинска служба).
Преглед физичког обима активности по радним јединицама предвиђених Програмом и планом пословања за 2025.годину:
РЈ „Водовод и канализација“
	Рбр.
	Активност
	Мерна јед.
	План 2025
	Квартал 1. (01.01.-31.03)
	Квартал 2. (01.04.-30.06)
	Квартал 3. (01.07.-30.09)
	Квартал 4.
(01.10.-31.12)
	Укупно

	1
	Количина произведене пијаће воде
	m³
	1.450.000
	325.845
	341.045
	293.526
	346.613
	1.307.029

	2
	Количина пречишћене отпадне воде
	m³
	900.000
	225.000
	196.000
	185.000
	195.000
	801.000

	3
	Интервенције на ВиК мрежи
	ком.
	1.000
	306
	227
	257
	222
	1.013

	4
	Замена водомера
	ком.
	110
	27
	24
	15
	25
	91

	5
	Израда нових прикључака на ВиК мрежи
	ком.
	15
	1
	4
	5
	3
	13

	6
	Дужина замењене водоводне мреже
	m
	900
	/
	348
	/
	1.591
	1.939


РЈ „Чистоћа“
	Рбр.
	Активност
	Мерна јед.
	План 2025
	Квартал 1. (01.01.-31.03)
	Квартал 2. (01.04.-30.06)
	Квартал 3. (01.07.-30.09)
	Квартал 4.
(01.10.-31.12)
	Укупно

	1
	Количина сакупљеног комуналног отпада
	тона
	2.420
	481,94
	548,94
	629,70
	581,42
	2.242,00

	2
	Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији
	тона
	2.420
	481,94
	584,94
	629,70
	581,42
	2.242,00

	3
	Површине које се ручно чисте у граду
	m2
	140.000
	140.000
	140.000
	140.000
	140.000
	140.000

	4
	Одржавање јавних зелених површина
	m2
	50.600
	50.600
	50.600
	50.600
	50.600
	50.600

	5
	Број ухваћених паса
	ком.
	30
	8
	10
	8
	3
	29

	6
	Број гробних места на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“
	ком.
	3.113
	3.140
	3.149
	3.155
	3.163
	3.163

	7
	Број сахрана на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“
	ком.
	140
	34
	36
	30
	44
	144

	8
	Број извршених димњачарских услуга
	ком.
	12
	/
	/
	/
	/
	/

	9
	Број издатих радних налога за остале услуге РЈ
	ком.
	70
	15
	15
	13
	11
	54

	10
	Број издатих рачуна за остале гробљанске услуге
	ком.
	450
	78
	134
	122
	150
	484


Напомена: Ставке под рбр. 3. и 4. представљају површине које се чисте на месечном нивоу (сваког месеца се чисте исте површине) и у табели нису приказане у збирном износу. Редни бр.6 је приказан кумулативно по периодима.
РЈ „Услужне делатности“
	Рбр.
	Активност
	Мерnа јед.
	План 2025
	Квартал 1. (01.01.-31.03)
	Квартал 2. (01.04.-30.06)
	Квартал 3. (01.07.-30.09)
	Квартал 4.
(01.10.-31.12)
	Укупно

	1
	Број издатих радних налога – Грађевински погон
	ком.
	10
	0
	2
	2
	1
	5

	2
	Број издатих окончаних ситуација – Грађевински погон
	ком.
	5
	0
	1
	0
	5
	6

	3
	Број издатих радних налога – Машински парк
	ком.
	85
	22
	22
	24
	19
	81

	4
	Број окончаних ситуација – Машински парк
	ком.
	5
	0
	0
	0
	0
	0


РЈ „Гранични прелаз“
	Рбр.
	Активност
	Мерна јед.
	План 2025
	Квартал 1. (01.01.-31.03)
	Квартал 2. (01.04.-30.06)
	Квартал 3. (01.07.-30.09)
	Квартал 4.
(01.10.-31.12)
	Укупно

	1
	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП-страни камиони
	ком.
	191.645
	42.673
	40.061
	35.485
	35.966
	154.149

	2
	Број продатих жетона на јавном тоалету на ГП
	ком.
	125.000
	11.067
	14.379
	67.260
	15.466
	108.172


РЈ „Заједничке службе“
	Рбр.
	Активност
	Мерна јед.
	План 2024
	Квартал 1. (01.01.-31.03)
	Квартал 2. (01.04.-30.06)
	Квартал 3. (01.07.-30.09)
	Квартал 4.
(01.10.-31.12)
	Укупно

	1
	Број упућених опомена корисницима
	ком.
	1.250
	96
	198
	20
	178
	492

	2
	Број покренутих судских спорова за наплату потраживања
	ком.
	8
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	Број покренутих извршења
	ком.
	25
	/
	/
	16
	/
	16

	4
	Број продатих паркинг карата путем СМС-а
	ком.
	9.000
	2.392
	2.776
	3.277
	2.582
	11.027

	5
	Број продатих паркинг карата у црвеној зони
	ком.
	700
	94
	94
	96
	41
	325

	6
	Број продатих паркинг карата у зеленој зони
	ком.
	370
	36
	53
	54
	47
	190

	7
	Број продатих паркинг карата за станаре у црвеној и зеленој зони
	ком.
	355
	95
	90
	137
	121
	443

	8
	Број издатих доплатних карата
	ком.
	150
	45
	62
	47
	34
	188

	9
	Количина фактурисане воде физичким лицима
	m³
	370.000
	75.737
	87.061
	85.772
	65.236
	313.807

	10
	Количина фактурисане воде правним лицима
	m³
	100.000
	20.388
	20.113
	19.620
	19.386
	79.507


Опис праћења планираних циљева
Производња и дистрибуција воде за пиће се у посматраном периоду одвијала са одређеним потешкоћама. Услед временских прилика односно недостатка довољних падавина, дошло је до смањивања капацитета прикупљања воде. Као мере превентиве, како не би дошло до потпуне обуставе дистрибуције воде, Јавно предузеће је спроводило мере за равномерно распоређивање воде на територији општине, пригушујући одлив воде у одређеним периодима, као и рестрикције воде у дефинисаним периодима у неким деловима општине. Због смањене и недовољне издашности изворишта са вишечасовним рестрикцијама је настављено и у октобру.
У посматраном периоду завршена је реконструкција водоводне мреже у улицама Омладинских бригада и 9. мај. Укупна замењена дужина је 1939м.
Количина произведене воде за пиће је за око 10% испод границе планиране вредности за 2025. годину. Пратећи табеле о физичким обимима активности из добијених извештаја, постоји очигледан проблем са губитком воде (количина захваћене воде је 1.307.029 m³, а количина фактурисане воде купцима износи 393.314 m³). Значајна разлика између захваћене и фактурисане воде указује на потенцијалне проблеме у систему. Детаљна анализа мреже и потрошње је кључна за идентификацију узрока губитака. Имплементација савремених технологија и редовно одржавање су неопходни кораци ка ефикаснијем управљању водним ресурсима. Приоритет је идентификовати да ли су у питању физички губици воде на мрежи или неефикасност мерних инструмената самог система протока воде.  Руководство предузећа предузело је активности око решавања овог проблема, кроз покретање набавке мерача протока воде у канализационим цевима, која је дефинисана и изменом програма пословања. Набавка мерног уређаја за контролу протока воде извршена је по уговору број 1380-8/25 дана 27.08.2025.год, исти је достављен 28.11.2025. године те се његово коришћење очекује у будећем периоду. Такође, ангажована је фирма Пан инжењеринг из Чачка (уговор број 1498-1/25, склопљен дана 12.08.2025.год.) за услужно мерење протока воде. На основу извршених мерења, установљено је да мерни инструменти не показују реални проток и да постоје губици у застарелој водоводној мрежи како на територији града тако и у приградским насељима, што на годишњем нивоу ствара велику разлику између захваћене и фактурисане воде. Руководилац радне јединице Водовод и канализација сачинио је детаљнији извештај који је достављен Директору и Оснивачу.
Тренутни степен наплате потраживања од купаца је око 73%. Анализирајући претходне године и досадашње искуство нам указују да увек у првом кварталу долази до сезонских осцилација и смањења наплате. Главни разлог делимично неоствареног степена наплате у четвртом кварталу су и застарела потраживања (преко 365 дана), која у овом тренутку износе 23.747.923,27 динара, односно чине 56% структуре укупних потраживања према купцима. Степен наплате од 73% не представља побољшање у односу на претходне године, али је у оквиру упоредивих вредности, с обзиром да је у 2024. години износио 77%, а у 2023. години 76%. Свакако је потребно детаљније анализирати саму структуру потраживања са посебним освртом на застарелим потраживањима и на основу адекватне анализе предузети све правно дозвољене активности према купцима који не измирују своје обавезе редовно.
Максимални ниво квалитета услуга се огледа у броју приспелих рекламација и жалби, и до 31.12.2025. број рекламација је 66, док жалби није било. 
Иако је у првом кварталу остварен позитиван финансијски резултат, уочен је пад у односу на претходне периоде. У другом кварталу пословање је резултирало значајним одступањем од планираних финансијских циљева и остварен је нето губитак од 9.616. хиљада динара. Исти тренд је настављен и у трећем кварталу односно нето губитак је повећан на 17.372. хиљада динара. 
Као што је указано у претходна два квартала, нето губитак је наставио да расте и у четвртом кварталу, те на основу тренутног односа прихода и расхода износи 37.667.000,00 динара. С обзиром да је Планом за 2025. годину предвиђена добит од 1.939.000,00 динара, остварени резултат није задовољавајући, и захтева хитну и детаљну анализу фактора који су утицали на смањење пословног резултата и остваривање губитка. Неопходно је идентификовати кључне области за побољшање пословања. Тренутни однос остварених прихода и расхода није на планираним вредностима. Неиспуњење планираних вредности пословних прихода представља један од главних разлога за остваривање таквог резултата, односно смањени ниво продаје првенствено најзначајнијег пословног прихода (приход од комуналне таксе) је утицало на крајњи резултат. У таквим околностима, анализа пословања често указује на комплексност изазова у постизању финансијских циљева те ће посебна пажња биће посвећена оптимизацији трошкова у свим секторима пословања. Очекује се да ће руководство предузећа предузети одлучније кораке у циљу имплементације стратегије за остваривање значајних уштеда. Ова иницијатива ће директно допринети повећању профитабилности пословања. Предвиђене мере је потребно пажљиво анализирати и примењивати како би се постигла усклађеност са дугорочним циљевима јавног предузећа. Имплементација ових мера, поред руководства и свих запослених захтева посвећеност и Оснивача јавног предузећа. Само овакав приступ решавању тренутног финансијског стања осигураће одрживо пословање.
Праћење ризика
Што се тиче ризика ликвидности, предузеће је редовно пратило стање обавеза и потраживања. Слате су опомене корисницима (укупан број послатих опомена закључно са четвртим кварталом је 492) али је потребно и предузети све правне радње како би се наплата побољшала. Своје обавезе, предузеће је редовно и у уговореним роковима измиривало. Финансијска средства тј. стање на текућим рачунима је позитивно на дан 31.12.2025. године, а дозвољено прекорачење по текућем рачуну је коришћено у првом и четвртом кварталу.
Што се тиче ризика недовољне количине пијаће воде и смањења нивоа на појединим извориштима, у посматраном периоду дошло је до појаве угрожености водоснабдевања  те је предузеће у складу са својим могућностима деловало и предузело предвиђене мере како би исте ублажило и отклонило. Предвиђене редовне активности у случају појаве овог ризика су нпр.: контрола количине захваћене воде на извориштима, евиденција података, комуникација са дежурним на црпним станицама, манипулација регулационом опремом за контролу нивоа воде у резервоарима, обавештење потрошачима путем локланих медија о рациналној потрошњи воде, наставак активности на проширењу капацитета водоснабдевања и слично. Дана 18.06.2025. године проглашена је ванредна ситуација на целој територији општине Димитровград због несташица воде за пиће услед смањења издашности изворишта и суше, те је ЈП „Комуналац“ у склопу додатних мера покренуло набавку мерача протока воде у канализационим цевима; Наредбом Општинског штаба за ванредне ситуације извршено је ангажовање цистерни за превоз техничке воде; у посматраном периоду је настављено са вишечасовним рестрикцијама воде у нижим деловима Општине. 
У оквиру процене пословања и ризика за текући период, посебна пажња посвећена је финансијском ризику који може настати услед неостваривања планираних прихода. Предузеће је препознало потенцијалну претњу коју ова ситуација може имати по ликвидност и укупну финансијску стабилност, те је у складу са тим предузело конкретне активности и мере ради ублажавања наведеног ризика.

Међу кључним мерама ублажавања финансијског ризика издвајају се следеће активности:

· Рационализација пословања – кроз унапређење интерних процеса и ефикасније коришћење расположивих ресурса, предузеће тежи оптимизацији трошкова и побољшању оперативне ефикасности;

· Смањење расхода – идентификоване су позиције у оквиру трошкова који се могу редуковати без утицаја на кључне функције и квалитет пословања;

· Одређивање приоритета у делу трошкова – сви трошкови се преиспитују и категоришу по приоритетима, при чему се неопходни трошкови стављају у први план, док се одређене активности одлажу или укидају у складу са проценом њихове важности.

Ове мере имају за циљ очување финансијске стабилности предузећа, смањење потенцијалних негативних последица и обезбеђивање континуитета у пословању уколико планирани приходи не буду у потпуности реализовани. Посматрајући реализацију укупних прихода и расхода у билансу успеха у односу на План за 2025. годину (остварење прихода 82% и расхода 90%), може се константовати да упркос смањењу пословних прихода, планиране мере нису доследно спроведене и нису довеле до значајног помака ка остваривању позитивног финансијског резулата.

Иако нису уочени додатни пословни ризици у анализираном раздобљу, важно је континуирано пратити и идентификовати потенцијалне ризике, који су кључни за одрживост. Непредвиђене околности и променљива тржишна динамика, могу имати утицај на пословање. Проактивне мере и флексибилност у стратегији су неопходне за ублажавање потенцијалних негативних утицаја, што је од суштинског значаја за пословање.
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА
1. Биланс успеха
Предузеће је закључно са четвртим кварталом 2025. године, остварило нето губитак у износу од 37.667.000,00 динара. Напомињемо да је нето губитак утврђен на основу тренутног стања и реализације прихода и расхода из закључног листа за период од 01.01. до 31.12.2025. године, са укалкулисаним појединим већим трошковима. Ово се може сматрати веома лошим  резултатом и захтева праћење и детаљнију анализу прихода и расхода у следећој години и предузимању болних реформи у погледу даљег функционисања предузећа.  
Укупни приходи на дан 31.12.2025. год. износе 441.280.000,00 динара (остварење 82%), док укупни расходи  износе 478.653.000,00 динара (остварење 90%), и можемо рећи да нема прекорачења од износа предвиђених Програмом пословања за 2025. годину. 
Укупни приходи се састоје од пословних прихода (440.235.000,00 дин.), финансијских прихода (171.000,00 дин.) и осталих прихода (865.000,00 дин.). 
Приходи од продаје производа и услуга чине највећи део пословних прихода (остварење ових прихода у односу на план износи 82%), од чега је највише остварено прихода од одржавања граничног прелаза Градина и јавног ВЦ-а (проценат ових прихода у пословним приходима износи око 74%). Остали пословни приходи односе се на приходе од дотација Националне службе за запошљавање и прихода од донација локалне смоуправе за активности услед проглашења ванредне ситуације, исти не представљају значајнију ставку у билансу успеха. Финансијски приходи се односе на приходе од камата, и немају значајније учешће у укупним приходима. Остали приходи су углавном остварени од добитака од наплате трошкова извршитеља, накнада штете и сл.
Укупни расходи се састоје од пословних расхода (477.571.000,00 дин.), финансијских расхода (22.000,00 дин.) и осталих расхода (616.000,00 дин.).
Значајнију ставку код пословних расхода чине трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (351.407.000,00дин.) и чине 74% пословних расхода.  У делу пословних расхода предузеће нема прекорачења реализације у односу на планиране вредности. Приметно је смањење свих трошкова, те реализација износи: трошкови материјала, горива и енергије 66%, трошкови зарада 97%, трошкови производних услуга 78%, нематеријални трошкови 77%, остали расходи 25%. Трошкови производних услуга, састоје се од трошкова услуга на изради учинака, трошкови услуга одржавања основних средстава, трошкови комуналних услуга (регионална депонија Пирот) и трошкови одржавања граничног прелаза Градина и они су у границама планираних вредности за овај квартал. Финансијски расходи (расходи камата) и остали расходи (накнаде штете трећим лицима и казне за привредне преступе и прекршаје) су испод границе планираних вредности.
Остварен нето губитак је 37.667.000,00 динара. Нето губитак је утврђен на основу тренутног стања односа укупних прихода и расхода са даном 31.12.2025. године, те укалкулисаним већим трошковима који се првенствено односе на трошкове зараде радника за месец децембар 2025. год. Највећи утицај на овај резултат имају слабији приходи од продаје производа и услуга. Иако су укупни расходи испод плана, уштеда није довољна да покрије пад прихода. Потребно је предузети активности око ревизије продајне стратегије (пад најзначајнијег прихода, преиспитати цене услуга и слично), наставити рационализацију пословања (прецизно дефинисати приоритете у трошковима, пажљиво размотрити и евентуално променити стратегију трошкова зарада услед повећања минималне цене рада), размотрити увођење нових извора прихода и слично. 
2. Биланс стања
Пословна имовина односно актива биланса стања за четврти квартал 2025. године показује остварење од 93% (актива је једнака пасиви). Овакав резултат указује на готово потпуно испуњење планиране вредности у погледу располагања имовином, а стабилна и адекватна пословна имовина кључна је за несметано одвијање пословних активности. Даља анализа ће омогућити прецизније сагледавање ефеката оствареног нивоа имовине на целокупно пословање. 
Као и у претходним кварталима и пословним годинама тренутно стање залиха материјала захтева детаљну анализу. Присуство велике количине застарелих залиха указује на потребу за ревизијом стратегије набавке. Континуирана набавка нових материјала, уз истовремено не трошење старих, ствара додатне трошкове. Неопходно је пронаћи баланс између оптималних залиха и потребе за утрошком истих. За проналажење решења потребна је сарадња свих служби нарочито службе набавке и магацина, појединаца и руководилаца радних јединица односно одговорних лица за даљу набавку и утрошак материјала.  Ефикасно управљање залихама кључно је за стабилност и профитабилност пословања, и најзачајнија ставка реалне ликвидности предузећа. Као један од разлога повећаних залиха је и последица набавке материјала за реконструкцију водоводне мреже (набавка извршена у претходним годинама) која још увек није реализована, те се материјал налази на стању у магацину. Исти ће бити утрошен у наредном периоду приликом стицања услова за обављање поменутих радова. Приметно је незнатно смањење залиха, али и даље не у довољној мери. Оне и даље заузимају већи део обртних средстава. Потребно је додатно оптимизовати процес управљања залихама са циљем постизања ефикаснијег коришћења расположивих ресурса (материјала). 
У 2025.години приметно је повећање потраживања од купаца у односу на стање у 2024. години. Тренутни степен наплате износи око 73%. Повећање потраживања можда указују на неликвидност код самих купаца или интерних проблема у наплати потраживања. Потребно је детаљније анализирати старосну структуру потраживања, идентификовати купце са највећим дуговањима, интезивирати јасни контакт са дужницима (слање опомена, покретање извршења) и предузети све мере како би се наплата побољшала. 
Остала краткорочна потраживања се првенствено односе на потраживања за више плаћен порез односно аконтације пореза на добит, које се плаћају месечно. По добијању коначног завршног рачуна исти ће бити смањен или прекњижен на другим обавезама за порезе.
Остваривање негативног резулатат имало је индиректан утицај и на смањење стања готовине. Стање готовине је 4.092.000,00 динара, али посматрана реализација износи само 19%, а такође и смањење у односу на претходну годину од око 80%. Оваква реализација ће за сигурно имати будући утицај на токове готовине односно коришћење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну како би се пословне активности одвијале несметано. 
У делу пасиве биланса стања на позицији Нераспоређени добитак текуће године Предузеће нема остварење, јер је забележен нето губитак, са напоменом да је ово резултат из биланса успеха по тренутним књижењима у главној књизи. Може се очекивати незнатна промена висине оствареног резултата, али свакако ће резултат текуће године бити губитак.
Обавезе према добављачима су изнад планираних за око 51%, што представља сигнал за бољу контролу токова готовине и усклађивање куповне политике са финансијским могућностима. Овај однос приказује обавезе на одређени дан, и узимајући у обзир да предузеће редовно измирује своје обавезе без кашњења у законском року 45 или 60 дана, можемо закључити да у овом тренутку не постоји ризик за нарушавање односа са добављачима. Ипак, стање готовине указује на потребу за бољом контролом и планирањем исплата ових обавеза ради ефикаснијег управљања  новчаним токовима.
Остале обавезе из пословања у износу од 3.868.000,00 динара се односе на обавезе преноса дела прихода од јавног ВЦ-а на Граничном прелазу, Оснивачу за период 2025. године.
На осталим позицијама биланса стања нема значајнијих одступања.
3. Извештај о токовима готовине
Усвојеним програмом пословања за 2025.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.
Предузеће је углавном прилив готовине остварило из пословних активности од продаје и примљених аванса за своје услуге. Реализација ових прилива је на остварених 84% али није на очекиваном нивоу. Упоређујући проценат реализације са претходном годином (реализација износила 107%) приметно је смањење односно не остваривање довољних прилива од продаје из пословних активности. 
Остали приливи из редовног пословања се односе на приливе остварене од наплате потраживања према запосленима, потраживања према РФЗО за боловање преко 30 дана, део прихода за извршени јавни рад из 2024. године и 2025. године, приходи од полиса осигурања и слично.
Одлив готовине из пословних активности је испод планираног износа за 13%. Ови одливи се односе на исплате добављачима, исплате зарада, накнада зарада и остали лични расходи, плаћене камате у земљи, порез на добитак, одливи по основи осталих јавних прихода. 
Предузеће је из основног пословања остварило негативан новчани ток (одлив -2.780 хиљада). Остварени негативни новчани ток представља значајно одступање у односу на планирани позитивни новчани ток, што указује на структурне слабости у пословању и недовољну ликвидност. Иако је Предузеће у претходном периоду у значајној мери контролисало овај ток, заостајање у релизацији и наплати прихода није се могло надокнадити смањењем одређених исплата и трошкова. 
Одлив готовине из активности инвестирања представља одлив готивине за куповину основних средства односно нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме као и плаћања добављачима за улагања која извршимо на туђим некретнинама односно водоводној мрежи, а ради несметаног обављања пословних активности. У овом кварталу ови одливи су испод планиране вредности, њихова реализација треба се очекивати у будућем периоду.
Негативан ток прилива готовине из активности инвестирања (-14.157 хиљада) указује на улагање у опрему или одржавање постојећих капацитета. Средства су финансирана из сопствених извора, што је позитиван показатељ финансијске самосталности. Није било продаје имовине, што указује на стабилну структуру основних средства (очекује се продаја у будућем периоду).
Није било прилива токова из активности финансирања, што указује да предузеће није користило кредите и постиже независност од спољних извора финансирања. Предузеће је по потреби у првом и четвртом кварталу користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну, и у истом периоду поменуту обавезу враћало односно са даном 31.12.2025. године има позитиван салдо те не постоји обавеза исказивања у овом делу токова готовине. 
Стање готовине на дан 31.12.2025. године износи 4.092.020,96 динара. Иако је предузеће задржало позитивно стање готовине, остварени нето губитак је имао значајан индиректан утицај на њен ниво, пре свега кроз смањење прилива средстава из основног пословања. Ово указује да текући приходи нису били довољни за покриће расхода, што је условило коришћење новчаних средстава и ограничило могућност акумулације готовине.
Проценат реализације стања готовине од 19% у односу на план јасно показује значајно одступање од очекивања и недовољну ефикасност у управљању новчаним токовима. Уколико се наведени тренд настави, постоји ризик од даљег погоршања ликвидности, што захтева благовремено предузимање корективних мера.
4. Трошкови за запослене
Трошкови запослених су на нивоу или испод планираних износа, сем у делу броја запослених на одређено време из разлога запошљавања радника на одређено време и попуне радних места радника који су привремено одсутни по неком основу.
Током ревизије података о радном стажу, утврђено је да је један запослени додатно испунио услове за стицања права на јубиларну награду, те самим тим и овај трошак је повећан. Исплата је извршена у складу са интерним актима и законским обавезама.
5. Динамика запослених
У односу на стање од 30.09.2025. године нема промена у броју запослених на неодређено време. У делу броја запослених на одређено време, као и код осталих ангажованих лица, такође нема промена у броју запослених у односу на трећи квартал. Укупан број запослених на дан 31.12.2025. године износи 158, и то 128 запослених на неодређено време, 30 запослених  на одређено време (од којих је 6 радника због замене привремено одсутних радника), и 1 радник по уговору о делу.
На основу предвиђеног броја запослених на неодређено време од 142 радника  Програмом пословања 2025. годину за четврти квартал, можемо константовати да предузеће са тренутним бројем радника на неодређено време од 128 не прати динамику запошљавања у потпуности, док се у делу запослених на одређено време бележи повећање у односу на планиран број, те је уместо планираних 21. радника запослених на одређено време, тренутно запослено 30.
6. Распон планираних и исплаћених зарада
Распон исплаћених просечних зарада за запослене без пословодства (бруто 1 и нето) је код најниже појединачне зараде повећана за 6%, а код највише појединачне зараде за 1%. Просечна зарада за запослене је већа за 3% у односу на планирану вредност. У делу Пословодства предузећа (директор) имамо повећање највише појединачне зараде за око 2%, односно просечне зараде за 1%, такође из разлога усклађивања вредности бода са планираном појединачном бруто зарадом пословодства. Приликом исплате односно реализације зараде предузеће поштује предвиђени трошак за зараде и не прекорачује планиране вредности.
Приказани подаци се односе само на основну зараду, која се добија множењем вредности бода за дати месец и коефицијента сваког запосленог, водећи рачуна да укупна бруто маса за све запослене не прелази планиране вредности и да најнижа појединачна зарада не буде испод прописане минималне зараде. Табела у Програму пословања која се односи на распон исплаћених зарада се израђује за период од 01.01. до 31.12.2025. године, и односи се на целу пословну годину, а не по кварталима, те је могуће да у појединим кварталним извештајима дође до незнатног одступања од планираних вредности. Поред основне зараде, запосленима се у складу са Законом о раду исплаћују и остале накнаде и додаци, који се у овој табели не приказују.
Напомињемо да се појединачна зарада запослених  не може прецизно испланирати, већ је ограничена планираном масом на месечном и годишњем нивоу. 
7. Субвенције и остали приходи из буџета
ЈП „Комуналац“ Димитровград се финансира из сопствених прихода те субвенције у виду државне, односно општинске помоћи нису планиране програмом пословања. Планирани остали приходи из буџета у овом кварталу, односе се на извршење услуга чишћења и одржавања хигијене, одржавање зеленила у граду, зимско одржавање путева по уговору, летње одржавање локалних и махалских путева, комуналне услуге (вода и извоз комуналног отпада), као и дотација општине Димитровград по Уговору о преносу средстава за обезбеђивање техничке воде угроженом становништву током трајања ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 400-695/2025-16 од 24.07.2025. године и Анекса 1 овог уговора бр. 400-695/2025-16/1 од 31.07.2025. године, који је ЈП „Комуналац“ Димитровград потписало са Општином Димитровград, а као предмет уговора су новчана средства која се Општина Димитровград обавезује да обезбеди ЈП „Комуналац“ Димитровград ради обезбеђивања техничке воде угроженом становништву.
Реализоване услуге по уговорима се фактуришу  и редовно измирују од стране општине Димитровград. Планирана средства за четврти квартал су 50.737.800,00 динара, а реализовано је и пренето из буџета 43.813.280,00 динара.
8. Средства за посебне намене
У периоду од 01.01.-31.12.2025. године, по одлуци Н.О. ЈП „Комуналац“ Димитровград уплаћена су средства од 50.000,00 динара на име организоване хуманитарне активности Фондације „Буди хуман“, док су на име донација одлуком Надзорног одбора уплаћена средства у износу од 32.824,00 динара, матурантима Гимназије, за прославу матурске вечери, као и износ од 29.500,00 динара у виду набавке батерија за дрон Полицијској станици у Димитровграду. Трошкови репрезентације за четврти квартал квартал износе 1.204.413,00 динара. Трошкови рекламе и пропаганде у овом кварталу су реализовани у износу од 909.300,00 динара, што је мање у односу на планиране вредности.
9. Расподела остварене добити/покриће губитка
Јавно предузеће је Редован годишњи финансијски извештај за 2024. годину предало у складу са Законом о рачуноводству до 31.03.2025. године Агенцији за привредне регистре. Јавно предузеће је предало и осталу документацију уз редован годишњи финансијски извештај. Одлука о расподели добити за 2024. годину донета је од стране Надзорног одбора предузећа у другом кварталу (дана 27.06.2025, број 1138-2/25), а Скупштина општине Димитровград је дала сагласност дана 18.09.2025, број акта 06-248/2025-17/15-12. 
Јавно предузеће је по Завршном рачуну за 2024. годину остварило нето добит од 5.087.000,00 динара, од којих ће 4.886.976,00 динара распоредити на нераспоређену добит из ранијих година, а 200.000,00 динара je уплаћено у буџет Оснивача.
10. Кредитна задуженост
Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26. Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00. Каматна стопа је променљива, а њено рачунање дефинисано је Уговором.
Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 10.01.2025. год. У четвртом кварталу, предузеће је користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну приликом исплате зарада за новембар месец 2025. године и након тога је из редовних прихода на дан 31.12.2025. године имало позитивно салдо на текућем рачуну.
11. Извештај о инвестицијама
У првом кварталу 2025. године Предузеће нема реализоване инвестиције предвиђене Програмом пословања за 2025. годину. 
У другом кварталу од предвиђених инвестиција од 23.992.000,00 динара реализовано је 3.853.980,00 динара (16%) и то су следеће:
· контејнери метални 1,1 m³ и ПВЦ канте 120 л. 1,1 – износ 2.505.800,00 динара, уговори закључени 19.05.2025. године, бр.уговора 654-10/25 и 654-11/25;
· компјутерска опрема – износ 803.180.000,00 динара, уговори закључени 21.05.2025. године, бр. уговора 718-6/25 и 718-7/25;
· набавка нових тримера, косачица и моторних тестера – износ 545.000,00 динара, уговор закључен 22.05.2025. године, бр.уговора 788-6/25;

У трећем кварталу реализоване су следеће инвестиције:
· набавка нових клима уређаја – износ 192.400,00 динара, уговор закључен 25.08.2025, бр. уговора 1441-6/25;
· опрема за хлорисање воде – износ 577.755,00 динара, уговор закључен 26.09.2025., бр. уговора 1618-6/25;
· набавка мерних уређаја за контролу протока воде – износ 1.298.000,00 динара, уговор закључен 27.08.2025., бр. уговора 1380-8/25.
Планом за 2025. годину у четвртом кварталу нису предвиђене инвестиције, али у том периоду су реализоване инвестиције из претходних квартала и то следеће:
· намештај канцеларијски – износ 184.488,32 динара, уговор закључен 28.11.2025., бр. уговора 1931-6/25;
· замена водоводне мреже са асфалтирањем у ул. Омладинских бригада – износ 7.669,812,44 динара;
· замена водоводне мреже са асфалтирањем у ул. 9.мај – износ 5.094.027,92 динара.
Закључно са четвртим кварталом од предвиђених укупних инвестиција од 35.200.000,00 динара, реализовано је 26.868.463,68 динара односно 76%. Један део реализованих инвестиција је из претходних година (износ 7.998.000,00 динара).
12. Потраживања, обавезе и судски спорови
Због техничких немогућности самог рачуноводственог програма рачуноводство предузећа не може разврстати потраживања са потпуном тачношћу по задатој табели у обрасцу 11 тј. по извештајним периодима, укупан износ представља стваран дуг, док је разврставање до 3 месеца и од 3 месеци до 12 месеци приказано на основу процене. Потраживања старија од 12 месеци приказују се кроз исправку вредности потраживања сачињену на дан 31.12.2025.године.
Увидом у аналитичким евиденцијама купаца можемо закључити да су потраживања ЈП „Комуналац“ Димитровград доста велики проблем, јер су већином старија од 12 месеци. Део ових потраживања су призната у стечајним поступцима, међутим још увек нису наплаћена и вероватноћа за наплату је све мања. Исправка вредности потраживања од купаца  закључно са 31.12.2025. године износи 23.747.923,27 динара (износ потраживања старија од 12 месеци) и у односу на почетно стање у првом кварталу имамо незнатно смањење. Што се тиче потраживања која су до једне године, редовно се врши актуализација потраживања и шаљу опомене купцима и потписују вансудска поравнања. 
Обавезе ЈП „Комуналац“ Димитровград се редовно измирују у року од 45 или 60 дана од дана пријема фактуре, те не постоји кашњење у плаћању добављачима.
У делу судских спорова, на дан састављања извештаја, не очекује се значајан утицај на будуће пословање и финансијке резултате предузећа, с обзиром на то да исход наведених спорова није унапред познат, а код појединих спорова ни вредност спора није поуздано утврђена. Сходно томе, није могуће са потребним степеном прецизности проценити њихов потенцијални утицај на пословање.
На основу података добијених од стране правне службе Јавног предузећа, број предмета где је Јавно предузеће страна која тужи су 2 и то: 
· Пбр.-762/21 – ожалбен Апелациони суд Београд, вредност спора 797.428,86 динара.
· Пбр.88/24 - у току – очекује се позитивна пресуда, вредност спора 42.980,24 динара.

Спорови где је јавно предузеће тужена страна (укупно 6):
· Пбр.47/25 – у току – заказано рочиште, делимично усвојена тужба за накнаду штете, вредност спора 736.026,00 динара;
· П1 бр.5/25, 63/25, 3/25, 8/25, 2/25 – спорови у току – делимично усвајање тужбених захтева. 
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
Индикатори
На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, и увидом у биланс успеха долазимо да закључка да је Јавно предузеће пословало са нето губитком у износу од 37.667.000,00 динара, за исти квартал и 2025. годину планирана је добит. У овом кварталу као и у претходним се назире проблем недовољног остварења планираних прихода. Уштеда у виду нереализације одређених расхода није довољна да покрије пад прихода, те је потребно и даље радити на још већој рационализацији трошкова. Приказан губитак  је резултат тренутне рачуноводствене евиденције исказане кроз закључни лист у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године и подложан је незнатним променама све до израде и предаје завршног рачуна за 2025. годину (рок за предају је 31.03.2026. године).
Предузеће је почетком пословне године закључило уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са ОТП банком. Као и претходних година дозвољено прекорачење предузеће ће користити за одржавање текуће ликвидности, настојећи да искључиво наменски употребљава новчана средства за покриће најбитнијих обавеза. Дозвољено прекорачење је коришћено у првом и четвртом кварталу.  Стање готовине последњег дана пословне године за који се извештај саставља је 4.092.020,96 динара. Упоређујући претходну годину, износ готовине не може се сматрати задовољавајућим. Ово стање указује да текући приходи нису били довољни за покриће расхода, што је условило коришћење новчаних средстава и ограничило могућност акумулације готовине. 
Поред одржавања текуће ликвидности, предузеће детаљно анализира своја потраживања, и спроводи све неопходне активности како би се и сама наплата заосталих потраживања побољшала. 
Предузеће све своје пословне обавезе измирује редовно, у законским и уговореним роковима. Смањење износа готовине и остварење негативног нето резултата могу указивати на постојање потенцијалног тренда погоршања ликвидности, што захтева појачан опрез и континуирано праћење, као и разматрање благовременог предузимања одговарајућих корективних мера у наредном периоду.
Значајан проблем представља несклад између захваћене и фактурисане количине воде, што захтева детаљну анализу и проверу. Анализом (услуге мерења протока воде извршене од стране другог предузећа) идентификовани су одређени узроци који доводе до губитка воде. Јавно предузеће ће у складу са својим могућностима спроводити правовремене реакције у решавању ефикаснијег управљања овим ресурсом.
Што се тиче залиха материјала, неопходно је пронаћи баланс између оптималних залиха и потребе за утрошком истих. За проналажење решења потребна је сарадња свих одговорних служби и лица која учествују у процесу руковања залихама, што ће сигурно довести до ефикаснијег управљања и смањења трошкова.
Своје пословне активности Јавно предузеће спроводи у складу са Планом и програмом пословања за 2025. годину, као и Изменама програма пословања, поштујући договоре и препоруке Оснивача у појединим сегментима пословања. Осцилације на билансним позицијама су уобичајена појава у пословању. Иако се тежи прецизном планирању, одређена одступања су неминовна. Позитивна одступања могу указивати на боље пословне резултате од очекиваних. С друге стране, негативна одступања захтевају детаљну анализу и корективне мере. Праћење и анализа ових одступања су кључни за одржавање финансијске стабилности. 
Руководство ће у наредном периоду и даље пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојаће да минимизира потенцијалне негативне ефекте, обезбеђујући да се одржава финансијска и пословна стабилност.
Напомена: Иако је у претходним кварталима спровођена детаљна анализа финансијских индикатора пословања, обавештавамо Вас да је Министарство привреде Р. Србије (апликација РЕЛОФ 2) укинуло овај вид извештавања/анализе. Стога, у будућим периодима неће бити рађена и достављана у овом формату. 
